Nr sprawy: WZP – 3125/11/119/N

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 4 845 000 Euro

zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zwaną dalej Ustawą dotyczącym:

Budowa Komisariatu Policji w Jabłonnej przy ul. Modlińskiej 102B.

CPV: 45 21 61 10 - 8

Wadium: 10 000,00 PLN

Ogłoszenie o zamówieniu zostało w dniu 07.09.2011r.   r. zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych – nr ogłoszenia: 277954-2011

#### SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

zawiera:

| Rozdział I | Informacje ogólne |
| --- | --- |
| Rozdział II | Przedmiot, termin i miejsce realizacji zamówienia |
| Rozdział III | Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków |
| Rozdział IV | Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu |
| Rozdział V | Informacja o oświadczeniach lub dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego. |
| Rozdział VI | Wadium |
| Rozdział VII | Wymagania w zakresie zawartości oferty i dokumentów do niej załączonych |
| Rozdział VIII | Wymagana postać oferty |
| Rozdział IX | Termin związania ofertą |
| Rozdział X | Tryb udzielania wyjaśnień |
| Rozdział XI | Miejsce i termin składania ofert |
| Rozdział XII | Wycofanie lub zmiana oferty |
| Rozdział XIII | Miejsce i termin otwarcia ofert |
| Rozdział XIV | Badanie i ocena ofert |
| Rozdział XV | Opis kryteriów oceny ofert oraz sposobu wyliczenia ceny |
| Rozdział XVI | Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego |
| Rozdział XVII | Pouczenie o środkach ochrony prawnej |
| Rozdział XVIII | Ogólne warunki umowy |

Załączniki do SIWZ:

### Załącznik nr 1   -    dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza budynku Komisariatu Policji w Jabłonnej w/g poniższego zestawienia:

### dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza (PB-W) branży budowlanej:

### PB-W – architektura budynek KP,,

    - PB-W – konstrukcja budynek KP,

    - PB-W – wiata i garaż,

    - PB-W – drogi,

    - PB-W ogrodzenie,

    - PBW- maszt antenowy,

    - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót,

    - Przedmiar robót

    - Zestawienie materiałów.

### 1.2   dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza (PB-W) branży elektrycznej:

1.2.1    PB-W – instalacje zewnętrzne,

1.2.2    PB-W – instalacje wewnętrzne budynek KP,

1.2.3    PB-W -  instalacje wewnętrzne budynki garażu i wiaty,

1.2.4    Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót,

1.2.5    Przedmiar robót,

1.2.6    Zestawienie materiałów,

### 1.3   dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza (PB-W) branży sanitarnej:

### 1.3.1    PB-W – kotłownia,

1.3.2    PB-W – instalacji gazu,

1.3.3    PB-W- instalacji wod-kan.,

1.3.4    PB-W – przyłączy wod- kan.,

1.3.5    PB-W - instalacji  grzewczych,

1.3.6   PB-W -  wentylacji i klimatyzacji

1.3.7   Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót,

1.3.8    Przedmiar robót ,

1.3.9    Zestawienie materiałów.

### 2. Załącznik nr 2   	 -        Oferta Wykonawcy (wzór);

3. Załącznik nr 3  	 -        Oświadczenie z art. 22 ust. 1 oraz art.24 ust. 1 ustawy (wzór);

4. Załącznik nr 4       -        Oświadczenie z art. 22 ust. 1 dla wykonawców wspólnie ubiegających się o przyznanie zamówienia   (wzór);

5. Załącznik nr 5       -        Oświadczenie z art.24 ust. 1 dla wykonawców wspólnie ubiegających się o przyznanie zamówienia (wzór);

6. Załącznik nr 6       -        Wykaz wykonanych robót budowlanych (wzór);

7. Załącznik nr 7       -        Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia wraz z oświadczeniem Wykonawcy (wzór);

8. Załącznik nr 8     -          Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy  wiedzy i doświadczenia (wzór);

9. Załącznik nr 8a  -           Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy osób  zdolnych do wykonania zamówienia (wzór);

10. Załącznik nr 9  -           Harmonogram rzeczowo-finansowy (wzór).

### I.  INFORMACJE OGÓLNE:

- Zamawiający:		KOMENDANT STOŁECZNY POLICJI

- Siedziba Zamawiającego:	ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa

- Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:			Komenda Stołeczna Policji

Wydział Zamówień Publicznych,

ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa

z dopiskiem „Budowa Komisariatu Policji w Jabłonnej przy ul. Modlińskiej 102B”

oraz wskazaniem numeru referencyjnego: „WZP – 3125/11/119/N”.

- Zgodnie z art. 27 ust. 1 Ustawy Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia korespondencji 
w formie pisemnej lub za pośrednictwem faksu.

- Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego potwierdzania faktu otrzymania wszelkiej korespondencji od Zamawiającego – podstawa prawna art. 27 ust. 2 Ustawy. W przypadku braku potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji, Zamawiający ma prawo uznać, że korespondencja została skutecznie przekazana.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia możliwości odbierania korespondencji drogą faksową przez całą dobę.

- Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdej zmianie numerów faksowych, służących do wymiany korespondencji w ramach prowadzonego postępowania.

- Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami, w zakresie zagadnień związanych z prowadzoną procedurą, jest Wiesława Pietkiewicz, nr  tel. (22) 60 386 08, faks (22) 60 376 42.

- Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych wyjaśnień w zakresie, o którym mowa                      w art. 38 ust. 1 i ust. 3 Ustawy.

- Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich (PLN).

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty.

#### PRZEDMIOT, TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

      - Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku administracyjno-biurowego przeznaczonego na Komisariat Policji w Jabłonnej przy ul. Modlińskiej 102B na istniejących ławach fundamentowych,                                 2-stanowiskowego garażu, wiaty i masztu antenowego, a także budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku i zagospodarowanie terenu, zwane dalej „robotami”.

      - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami dotyczącymi materiałów i urządzeń, technologii, standardu wykonania oraz zakresu robót zawarty został w Dokumentacji projektowo – wykonawczej (zwanej dalej w SIWZ dokumentacją PB-W) stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ, opracowanej odrębnie dla każdej z branż i zawierającej Projekty budowlano - wykonawcze, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, przedmiary robót i zestawienie materiałów.

      - Zamawiający informuje, że:

1) w I etapie budowy budynku administracyjno – biurowego wykonane zostały w 100% ławy i stopy fundamentowe z uziemieniem oraz w 48% ścianki fundamentowe z bloczków betonowych. Wykonane elementy robót stanu „0” nie są objęte przedmiarami;

2) zakupił materiały dla potrzeb budowy w postaci: 70 000 szt. cegły pełnej kl. 15 oraz 2250 szt. cegły kratówki kl. 15, które przekaże Wykonawcy do wbudowania. Materiały te traktować należy jako dostawę inwestorską;

3) rezygnuje z wykonania przyłącza wodociągowego dla budynku KP (opracowaną w tym zakresie dokumentację P-BW traktować należy jako nieaktualną), zasilenie budynku w wodę będzie przedmiotem odrębnego postępowania. Wykonawca zorganizuje we własnym zakresie zaplecze budowy wraz z zaopatrzeniem w wodę do celów budowy (np. budowa studni typu abisynka, odwiert do wód powierzchniowych z zastosowaniem urządzeń i pompy wodnej);

4) dysponuje umowami na budowę linii zasilających dostawę energii elektrycznej dla potrzeb budynku KP oraz placu budowy, a także umową na budowę przyłącza gazowego;

5) oczekuje wykonania stanu surowego zamkniętego w br.

      - Zakres robót obejmuje między innymi:

a. budowę na istniejących ławach fundamentowych kompletnego budynku KP, o n/w parametrach:

a.1  powierzchni zabudowy: 477,91 m2;

a.2 powierzchni całkowitej:  842,82 m2;

a.4  powierzchni użytkowej: 501,05 m2;

a.5  kubaturze: 3520,68 m3;

b. budowę 2 stanowiskowego garażu o kubaturze 136,30 m3 i 2 stanowiskowej wiaty,

c. budowę masztu antenowego,

d. wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku,

e. zagospodarowanie terenu działki oznaczonej nr ew. 666/11 i 666/12, o pow. 2 936,00 m2 z utworzeniem 12 miejsc postojowych, drogami wewnętrznymi, zjazdem do ul. Modlińskiej oraz ogrodzeniem terenu.

5.  Roboty budowlane wykonywane w ramach przedmiotu zamówienia powinny:

a.   spełniać wymagania i być zgodne:

a.1	z Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane, warunkami techniczno budowlanymi, przepisami bhp i p-poż,,

a.2	obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm) oraz Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. nr 92 poz. 881 ze  zmianami), dokumentacją PB-W stanowiącą załącznik nr 1 do SIWZ oraz postanowieniami niniejszej SIWZ,

a.3	przepisami wykonawczymi do w/w ustaw,

b. obejmować całość robót niezbędnych do realizacji zamówienia, w tym między innymi: roboty geodezyjne, inwentaryzację stanu istniejącego, roboty przygotowawcze, zagospodarowanie placu budowy, wykonanie, utrzymanie i likwidację zaplecza budowy wraz z zaopatrzeniem w wodę do celów budowy.

c. być realizowane w oparciu o uzgodniony z Zamawiającym Harmonogram rzeczowo – finansowy wykonania robót budowlanych ( którego wzór stanowi załącznik nr 9 do SIWZ).

6.  Wykonawca udzieli:

a.  rękojmi na roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia oraz zamontowane urządzenia na okres minimum 36 miesięcy,

b.  gwarancji na roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia na okres minimum 36 miesięcy,

c.  gwarancji na wbudowane urządzenia nie krótszej niż gwarancja producenta,

-  liczonych od daty podpisania bez uwag końcowego protokołu odbioru robót.

      - Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy licząc od daty podpisania umowy. Pod pojęciem „termin wykonania zamówienia” należy rozumieć datę podpisania bez uwag protokołu końcowego odbioru robót.

      - Miejsce realizacji zamówienia: Jabłonna, ul. Modlińska 102B.

      - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

      - Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcy (jeżeli dotyczy).

III .WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU  DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:

            - Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą:

A. spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy, w tym:

    - posiadać doświadczenie i wykazać się realizacją min. 2 robót ogólnobudowlanych wielobranżowych (w tym co najmniej w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej),  polegających na budowie/ rozbudowie budynku użyteczności publicznej, każda o wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł. brutto, zrealizowanych w okresie, o którym mowa w Rozdz. IV pkt. A ppkt 2),

    - dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym co najmniej 3 osobami posiadającymi uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi, po min. 1 osobie w każdej z n/w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wentylacyjnych i kanalizacyjnych oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, wydanymi zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 ze zm.).

B.  nie podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy.

  - Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału opisanych w pkt.1 w oparciu o dokumenty wskazane w Rozdz. IV SIWZ.

IV.	WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY:

A.   w celu potwierdzenia warunków, o których mowa w Rozdz. III  pkt 1 lit. A SIWZ, Wykonawca złoży  następujące dokumenty:

1) Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy,

2)  Wykaz zrealizowanych robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienie warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju

i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty wykonane zostały zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

3)	Wykaz osób, które uczestniczyć będą w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich  kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia,   a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

4) Oświadczenia, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

        - w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o którym mowa w Rozdz. III pkt 1 lit. B SIWZ, Wykonawca złoży następujące dokumenty:

  - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

  - Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy.

C. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej                    Polskiej  zamiast dokumentu,  o którym mowa w:

  - Rozdz. IV pkt B ppkt 2) SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, 
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.

  - Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o których mowa w pkt 1) zastępuje je się dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,                         administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

D.   Wykonawca wykazując spełnienie warunku, o którym mowa odpowiednio w:

1)  Rozdz. III pkt. 1 lit. A  ppkt 1) może polegać na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych          w art. 26 ust. 2b Ustawy. W przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:

a)	pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, (wzór - załącznik nr 8 do SIWZ);

b) w przypadku gdy podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, w odniesieniu do tych podmiotów - oświadczenie, o którym mowa w pkt B ppkt 1 oraz dokument wymieniony w pkt B    ppkt  2,

2) Wykonawca wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w Rozdz. III pkt. 1 lit. A. ppkt 2) może polegać na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy. W przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (wzór - załącznik nr 8 a do SIWZ).

V. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH POTWIERDZAJACYCH SPEŁNIENIE PRZEZ OFEROWANE ROBOTY BUDOWLANE WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

W celu wykazania spełniania przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego Wykonawca załączy do oferty zestawienia planowanych do wbudowania urządzeń i materiałów dla n/w branż:

a.  dla robót budowlanych – zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1.1.10 do SIWZ;

b.  dla robót branży elektrycznej - zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1.2.6 do SIWZ;

c.  dla robót branży sanitarnej – zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1.3.9 do SIWZ;

Dla oferowanych urządzeń należy podać podstawowe parametry techniczne, typ, nazwę handlową lub producenta.

W przypadku zastosowania urządzeń i materiałów równoważnych do wskazanych w PB-W i STWiOR na Wykonawcy ciąży obowiązek udokumentowania ich równoważności (art. 30 ust.5 ustawy),

VI.    WADIUM:

1.   Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia zabezpieczenia wadialnego o wartości 10 000,00 PLN.

2.  Zgodnie z art. 45 ust. 3 Ustawy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w Rozdz. XI SIWZ.

3.  Zabezpieczenie wadialne może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

a. w pieniądzu –  przelewem na rachunek Zamawiającego w:

NBP O/O w Warszawie nr konta 64 1010 1010 0056 5613 9120 0000

W przypadku wniesienia zabezpieczenia wadialnego przelewem w pieniądzu, decyduje data i godzina uznania kwotą wadium rachunku Zamawiającego.

b.  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

c. gwarancjach bankowych,

d.  gwarancjach ubezpieczeniowych,

e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia                  9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

4.  Poręczenie lub gwarancja stanowiące formę zabezpieczenia wadium winno zawierać stwierdzenie, że nieodwołalnie, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty z tytułu przepadku wadium w sytuacjach wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy, następuje jego bezwarunkowa wypłata (bez jakichkolwiek zastrzeżeń gwaranta/poręczyciela w treści dokumentu 
w stosunku do Zamawiającego) do wysokości sumy gwarancyjnej.

5.    Zamawiający dokona zwrotu lub zatrzymania wadium zgodnie z art. 46 Ustawy.

VII. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZAWARTOŚCI OFERTY I DOKUMENTÓW DO NIEJ DOŁĄCZONYCH:

1.  Wykonawca wraz z ofertą (wzór  - załącznik nr 2 do SIWZ) zobowiązany jest złożyć:

  - oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IV lit. A pkt 1) oraz lit. B pkt 1) (wzór – załącznik 
nr 3 do SIWZ);

  - oświadczenie i wykazy, o których mowa w Rozdz. IV lit. A pkt 2) - 4) (wzór – załączniki nr 6 i 7                 do SIWZ);

  - dokumenty, o których mowa w Rozdz. IV lit. D pkt 1 lit. a i/lub b  SIWZ (wzór- załącznik nr 8 do SIWZ) – jeżeli dotyczy;

  - dokumenty, o których mowa w Rozdz. IV lit. D pkt 2 SIWZ (wzór- załącznik nr 8a do SIWZ) – jeżeli dotyczy;

  - dokument, o którym mowa w Rozdziale IV lit. B pkt 2);

  - zestawienia urządzeń i materiałów, o których mowa w Rozdz. V;

  - projekt harmonogramu rzeczowo-finansowego, którego wzór stanowi załącznik nr 9 do SIWZ;

  - pełnomocnictwo w formie zgodnej z wymaganiem określonym w Rozdz. VIII pkt 4 SIWZ – jeżeli    dotyczy,

  - dokument potwierdzający fakt wniesienia wadium w formie innej niż w pieniądzu (np. gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa) – jeśli dotyczy. Oryginał dokumentu należy umieścić w osobnej kopercie opatrzonej napisem „WADIUM do postępowania… (nr referencyjny……….)”, dołączonej do opakowania, w którym umieszczono ofertę,

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie publiczne wraz z ofertą składają:

a. każdy z Wykonawców:

a1.  dokument, o którym mowa w Rozdziale IV lit. B pkt 2 SIWZ;

a2.  oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale IV lit. B pkt 1 SIWZ (wzór – załącznik nr 5 do SIWZ)

b. wspólnie:

b1.  oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale IV lit. A pkt 1) SIWZ (wzór – załącznik nr 4 do  SIWZ);

b2.  oświadczenie i wykazy, o których mowa w Rozdz. IV pkt A pkt 2) – 4) (wzór – załączniki nr 6 i 7 do SIWZ);

b3. dokumenty, o których mowa w Rozdz. IV lit. D pkt 1 lit. a i/lub b SIWZ (wzór- załącznik nr 8 do SIWZ) – jeżeli dotyczy;

b4.  dokument, o których mowa w Rozdz. IV lit. D pkt 2 SIWZ (wzór- załącznik nr 8a do SIWZ) – jeżeli dotyczy;

b5.  zestawienia urządzeń i materiałów, o których mowa w Rozdz. V;

b6.   projekt harmonogramu rzeczowo-finansowego, którego wzór stanowi załącznik nr 9 do SIWZ;

b7.  pełnomocnictwo w formie zgodnej z wymaganiem określonym w Rozdz. VIII pkt 4 SIWZ –  jeżeli dotyczy;

b8.  dokument, o którym mowa w pkt 1 ppkt i).

# VIII.   WYMAGANA POSTAĆ OFERTY:

    - Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

    - Oferta wraz z wszystkimi załącznikami, w tym dokumentami, musi być sporządzona w języku polskim. 
W przypadku, gdy wymagane dokumenty sporządzone są w języku obcym Zamawiający wymaga dołączenia do każdego dokumentu tłumaczenia na język polski poświadczonego przez Wykonawcę.

- Zaleca się, aby wszystkie strony oferty Wykonawcy wraz ze wszystkimi załącznikami, oświadczeniami były podpisane (w sposób pozwalający na zidentyfikowanie składającego podpis) przez Wykonawcę lub osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy lub przez inną upoważnioną osobę przez Wykonawcę. W przypadku, gdy z dokumentów załączonych do oferty nie będzie wynikać, iż osoba podpisująca dokumenty jest upoważniona do występowania w imieniu Wykonawcy, Wykonawca dołączy do oferty dokument potwierdzający uprawnienie do jego reprezentowania                         (np. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej).

- W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

Gdy pełnomocnictwo sporządzone jest w języku obcym jego tłumaczenie na język polski musi być sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Z pełnomocnictwa powinien wynikać zakres czynności, do których jest umocowany pełnomocnik.

- Wszystkie dokumenty winny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę z wyłączeniem pełnomocnictwa. Zgodnie z § 6 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817) Zamawiający żądać będzie przedstawienia oryginałów dokumentów w przypadku, gdy przedstawiona kserokopia będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości.

- Zaleca się, aby wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty  zostały parafowane zgodnie zasadami reprezentacji.

- Zamawiający zaleca, by oferta była połączona w jedną całość, w sposób uniemożliwiający                 wypadnięcie kolejno ponumerowanych stron.

- Zaleca się, aby ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami umieścić w opakowaniu zaadresowanym 
i opisanym w sposób przedstawiony w Rozdz. I pkt 3 SIWZ oraz  opatrzonym pieczęcią Wykonawcy lub danymi: nazwą, adresem, numerem telefonu i faksu, a także oznaczyć jako „OFERTA” oraz numerem referencyjnym postępowania: WZP – 3125/11/119/N.

- Wykonawca, składając ofertę za pośrednictwem poczty kurierskiej, zobowiązany jest do dopilnowania, aby opakowanie firmowe poczty kurierskiej, w którym umieszczona będzie oferta, było oznaczone co najmniej słowem „OFERTA” oraz numerem referencyjnym postępowania: 
WZP – 3125/11/119/N.

- Konsekwencje związane z niewłaściwym oznakowaniem koperty będzie ponosił Wykonawca.

- W przypadku zastrzeżenia przez Wykonawcę dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w celu umożliwienia Zamawiającemu zastosowania się do zapisów art. 8 ust. 3 Ustawy, wskazane jest aby Wykonawca wydzielił w ramach oferty część niejawną (np. jako osobną teczkę oferty lub w końcowej części oferty).

- Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych, w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 Ustawy.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni (art. 85 ust.1 pkt 1 Ustawy).

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3. Przedłużenie terminu związania ofertą zgodnie z art. 85 ust. 2 i 4 Ustawy.

X. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ:

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ.

- Zamawiający udzieli wyjaśnień w terminach i w sposób wskazany w art. 38 ust. 1 Ustawy.

- Pytania należy kierować na adres wskazany w Rozdz. I pkt 3 SIWZ, zgodnie z formą określoną 
w  Rozdz. I pkt 4 i 5 SIWZ, z uwzględnieniem pkt 6.

XI.  MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1.	Miejsce składania ofert:

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Punkt Obsługi Interesanta KSP Warszawa, 
ul. Nowolipie 2, który czynny jest w godz. 7.00. – 17.00. od poniedziałku do piątku lub przesłać pocztą (pocztą kurierską) na adres zgodny z Rozdz. I pkt 3 SIWZ. Wykonawca, składając ofertę za pośrednictwem poczty kurierskiej, zobowiązany jest do dopilnowania, aby opakowanie firmowe poczty kurierskiej, w którym umieszczona będzie oferta, było oznaczone co najmniej słowem „OFERTA” oraz numerem referencyjnym postępowania: WZP – 3125/11/119/N.

  - Termin składania ofert upływa w dniu 23 września 2011 roku o godzinie 12:00 .

  - Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy.

- WYCOFANIE LUB ZMIANA OFERTY:

      - Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert.

      - Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta (zgodnie z Rozdz. VIII pkt 8 SIWZ z uwzględnieniem zapisu pkt 9 i 10) lecz oznakowana napisem „ZMIANA”. Koperta oznaczona „ZMIANA” zostanie otwarta przy otwieraniu oferty Wykonawcy i zostanie załączona do oferty Wykonawcy.

      - Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzenie zmian, z napisem na kopercie „WYCOFANIE”.

- MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT:

    - Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 23 września 2011 roku o godzinie 13:00.

    - Wykonawcy oraz inne osoby zainteresowane uczestnictwem w publicznej sesji otwarcia ofert powinni zgłosić się do Punktu Obsługi Interesanta KSP, Warszawa, przy ul. Nowolipie 2, przed godziną wskazaną w pkt 1, skąd po odebraniu przepustek zostaną zaprowadzeni przez pracownika Zamawiającego do miejsca otwarcia ofert.

    - Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

    - W trakcie otwarcia ofert, Zamawiający poda do wiadomości zebranych:

- nazwy i adresy Wykonawców;

- ceny ofert brutto w PLN,

- okres  gwarancji i rękojmi.

- W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwarciu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert na jego pisemny wniosek.

- BADANIE I OCENA OFERT:

- W toku dokonywania czynności związanych z badaniem i oceną ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert – zgodnie z art. 87 ust. 1 Ustawy.

- Zamawiający poprawi w ofercie:

        - oczywiste pomyłki pisarskie; w tym m.in. jeżeli cenę oferty podano rozbieżnie cyfrowo i słownie przyjmuje się, ze prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny;

        - oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

        - inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty,

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Rozdz. IV i Rozdz. V lub nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa – do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w SIWZ oraz spełnienie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

- Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących kalkulacji cen, w celu ustalenia czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny.

- Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o ile zajdą wobec tego Wykonawcy okoliczności wskazane w art. 24 Ustawy.

- Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku zaistnienia wobec niej którejkolwiek z przesłanek określonych w art. 89 Ustawy.

- OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT ORAZ SPOSOBU WYLICZENIA CENY:

- W odniesieniu do ofert nie podlegających odrzuceniu  komisja dokona ich oceny na podstawie kryterium:

| L.p. | Opis kryteriów oceny | Znaczenie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena oferty w PLN brutto | 100% |

- Cena oferty brutto w PLN jest ceną ryczałtową obejmującą koszt realizacji całego zakresu przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem technologii i standardu wykonania robót budowlanych, zgodnie z dokumentacją PB-W stanowiącą załącznik nr 1do SIWZ (z wyłączeniem dostawy inwestorskiej i robót, o których mowa w Rozdz. II pkt 3 SIWZ) a także z użyciem urządzeń i materiałów oferowanych do wbudowania, wyszczególnionych w zestawieniach sporządzonych przez Wykonawcę (opracowanych w oparciu o załączniki nr 1.1.10, 1.2.6 i 1.3.9  do SIWZ).

- W cenie oferty brutto Wykonawca uwzględni m.in. koszty:

        - robocizny bezpośredniej wraz z towarzyszącymi kosztami,

        - robót geodezyjnych, inwentaryzacji stanu istniejącego, przygotowawczych, zagospodarowania placu budowy, wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy wraz z zaopatrzeniem w wodę do celów budowy,

        - zakupu materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, ich magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy (z wyłączeniem materiałów, o których mowa w Rozdz. II pkt 3 ppkt 2 SIWZ)

        - pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,

        - pośrednie, zysku kalkulacyjnego i ryzyka,

        - sporządzenia dokumentacji powykonawczej,

        - pozostałe  koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym podatek VAT..

  - Oferowana cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (groszy).

  - Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  - Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz niniejszej specyfikacji i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza spośród ofert podlegających ocenie. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną oferty brutto w PLN tj. taka która uzyska pierwszą pozycje w kryterium oceny ofert, którym jest cena – znaczenie 100%.

  - W przypadku braku możliwości dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający (na mocy art. 91 ust. 5 Ustawy) wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych, spełniających wymagania określone w art. 91 ust. 6 Ustawy.

XVI INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY:

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona czynności określonych 
w art. 92 Ustawy, a wybranemu Wykonawcy wskaże datę i miejsce podpisania umowy.

- W przypadku udzielenia zamówienia:

  - wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia – Zamawiający przed podpisaniem umowy może żądać umowy regulującej współpracę tych Wykonawców;

  - Wykonawcy, który jest osobą fizyczną, Zamawiający przed podpisaniem umowy może żądać dokumentu potwierdzającego uprawnienie do jego reprezentowania (np. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej).

3.	Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu w terminie do 5 dni kalendarzowych licząc od daty podpisania umowy aktualnej polisy OC w zakresie prowadzonej działalności, na wartość nie mniejszą niż 50% kwoty, o której mowa w  Rozdz. XVIII § 1 ust. 5.

4. Wymagane jest wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości umowy, stanowiącej cenę oferty wybranego Wykonawcy. Zabezpieczenie powinno być wniesione do dnia

podpisania umowy, na pełny okres realizacji umowy z uwzględnieniem okresu rękojmi, o którym mowa           w§ 6 ust. 1 lit. a.

5. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

a.    pieniądzu –  przelewem na rachunek Zamawiającego: NBP O/O w Warszawie nr konta:

64 1010 1010 0056 5613 9120 0000;

b.  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej  z tym,             że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

c.    gwarancjach bankowych,

d.    gwarancjach ubezpieczeniowych,

e.     poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

6.  Zamawiający nie dopuszcza składania zabezpieczenia w postaci:

a.    weksli z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,

b.  zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,

c. zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

- Poręczenie lub gwarancja stanowiące formę zabezpieczenia należytego wykonania umowy winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty 
z tytułu nienależytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami umowy, następuje jego bezwarunkowa wypłata (bez jakichkolwiek zastrzeżeń gwaranta/poręczyciela w treści dokumentu w stosunku do Zamawiającego) do wysokości sumy gwarancyjnej.

8.	Zamawiający dokona zwrotu 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni licząc od daty podpisania bez uwag przez Strony końcowego protokołu odbioru  robót i uznaniu przez Zamawiającego, że umowa została należycie wykonana, pozostawiając 30% kwoty opisanej w pkt. 4 jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

9.  Kwota stanowiąca zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi zwrócona zostanie nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi.

XVII.  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ:

Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy - przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z Działem VI Ustawy.

XVIII. OGÓLNE WARUNKI UMOWY:

Umowa o wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie zawarta stosownie do przedstawionych niżej ogólnych jej warunków:

§1

- Przedmiotem umowy jest budowa budynku administracyjno-biurowego przeznaczonego na  Komisariat Policji  w Jabłonnej przy ul. Modlińskiej 102B na istniejących ławach fundamentowych,                              2-stanowiskowego garażu, wiaty i masztu antenowego, a także budowa przyłącza kanalizacyjnego                    do budynku i zagospodarowanie terenu, zwane dalej w umowie „robotami”.

- Szczegółowy opis przedmiotu umowy wraz z wymaganiami dotyczącymi materiałów i urządzeń, technologii, standardu wykonania oraz zakresu robót zawarty został w:

              - Dokumentacji projektowo – wykonawczej (zwanej dalej w umowie „dokumentacją PB-W”) stanowiącej załącznik nr 1 umowy, opracowanej odrębnie dla każdej z branż i zawierającej: Projekty budowlano - wykonawcze, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót,

              - zestawieniach urządzeń i materiałów stanowiących załącznik nr 2 do umowy (sporządzonych przez Wykonawcę zgodnie z zapisem Rozdz. V SIWZ ).

- Wszelkie odstępstwa lub zmiany w stosunku do wymagań określonych w załączniku nr 1 i nr 2 wymagają zgody  Zamawiającego pod rygorem ich nieważności.

- Zakres robót obejmuje między innymi:

a.  budowę na istniejących ławach fundamentowych kompletnego budynku administracyjno – biurowego o nw parametrach:

a.1  powierzchni zabudowy: 477,91 m2;

a.2  powierzchni całkowitej:  842,82 m2;

a.3  powierzchni użytkowej: 501,05 m2;

a.4  kubaturze: 3520,68 m3;

b.  budowę 2 stanowiskowego garażu o kubaturze 136,30 m3 i 2 stanowiskowej wiaty;

c.  budowę masztu antenowego;

d.  wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku;

e.  zagospodarowanie terenu działki oznaczonej nr ew. 666/11 i 666/12, o pow. 2 936,00 m2 z utworzeniem 12 miejsc postojowych, drogami wewnętrznymi, zjazdem do ul. Modlińskiej oraz ogrodzeniem terenu.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym , o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt.c (którego projekt stanowi załącznik nr 3 do umowy).  Przez „termin wykonania” przedmiotu umowy należy rozumieć datę podpisania bez uwag protokołu końcowego odbioru robót.

- Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za zrealizowany przedmiot umowy na kwotę brutto …………………… (zgodnie z ofertą Wykonawcy) z uwzględnieniem ust. 7, 8 i 9. Wynagrodzenie to jest ostateczne, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji z zastrzeżeniem § 10 ust. 2 lit. b i lit d i § 7 ust. 7-10.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 5 uwzględnia koszt wykonania całego zakresu przedmiotu umowy określonego w postanowieniach niniejszej umowy oraz załącznikach nr 1 i nr 2 do umowy, w tym w szczególności koszty:

        - robocizny bezpośredniej wraz z towarzyszącymi kosztami,

        - robót geodezyjnych, inwentaryzacji stanu istniejącego, robót przygotowawczych, zagospodarowania placu budowy, wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy wraz z zaopatrzeniem w wodę do celów budowy,

        - zakupu materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, ich magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy (z wyłączeniem materiałów, o których mowa           w § 2 ust. 1 lit. g),

        - pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,

        - pośrednie, zysku kalkulacyjnego i ryzyka,

        - sporządzenia dokumentacji powykonawczej,

        - pozostałe  koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym podatek VAT.

- Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe za zrealizowany i zakończony etap robót budowlanych wskazany w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt.c.

- Wykonawca wystawi fakturę za:

    - dany etap w wysokości max. 80 % jego wartości wskazanej w harmonogramie rzeczowo-finansowym, po podpisaniu bez uwag protokołu częściowego odbioru robót, o którym mowa w § 5 ust. 8.

    - pozostałą część wynagrodzenia po podpisaniu bez uwag protokołu końcowego odbioru robót, o którym mowa w § 5 ust. 8.

- Zamawiający dokona zapłaty w terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania od Wykonawcy faktury VAT, wystawionej zgodnie z zapisami ust. 8, z zastrzeżeniem zapisu § 4 ust. 7.

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy odsetki ustawowe, w przypadku niezapłacenia faktury w terminie, o którym mowa w ust. 9.

- Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie cesji wierzytelności wynikających z realizacji niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

§2

- Wykonawca zobowiązuje się do:

  - dostarczenia Zamawiającemu w terminie 5 dni kalendarzowych licząc od daty podpisania umowy aktualnej polisy OC w zakresie prowadzonej działalności, na wartość nie mniejszą niż 50% kwoty, o której mowa w § 1 ust. 5. W przypadku, gdy polisa OC utraci ważność w okresie obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu nowej polisy, w terminie nie przekraczającym 5 dni kalendarzowych przed upływem ważności pierwotnie złożonego dokumentu,

  - dostarczenia Zamawiającemu w terminie 5 dni kalendarzowych licząc od daty podpisania umowy planu BIOZ,

  - uzgodnienia z Zamawiającym w terminie do 5 dni kalendarzowych licząc od daty podpisania umowy,  harmonogramu rzeczowo - finansowego wykonania przedmiotu umowy, uwzględniającego etapowanie robót (zgodnie z ofertą Wykonawcy) będących przedmiotem umowy. Zamawiający dopuszcza, po wcześniejszych uzgodnieniach z Zamawiającym, możliwość dokonywania zmian w harmonogramie w zakresie etapowania robót budowlanych, na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy,

  - zapewnienia obsługi geodezyjnej oraz wykonania inwentaryzacji stanu istniejącego przed rozpoczęciem robót,

  - zorganizowania na własny koszt zaplecza budowy, w tym zapewnienie we własnym zakresie i własnym staraniem dostawy wody dla potrzeb wykonania robót,

  - wykonania robót będących przedmiotem umowy, na podstawie zatwierdzonej decyzją o pozwoleniu na budowę dokumentacji PB-W, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną oraz postanowieniami niniejszej umowy,

  - odbioru od Zamawiającego i wbudowania materiałów będących dostawą inwestorską obejmującą: 70 000 szt. cegły pełnej klasy 15 oraz 2250 szt cegły kratówki klasy 15,

  - wykonania robót przy użyciu wskazanych w załączniku nr 2 do umowy urządzeń i materiałów, spełniających wymagania określone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r.  nr 92 poz.881 ze zm.) i ustawie Prawo budowlane ( t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) z uwzględnieniem zapisu § 10 ust.2 lit.a.

  - wykonywania robót z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz w sposób gwarantujący ochronę przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. W przypadku, gdy w wyniku niewłaściwego prowadzenia robót przez Wykonawcę lub jego Podwykonawcę nastąpi w/w uszkodzenie lub zniszczenie, Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność,

  - utrzymania terenu robót w należytym porządku, a po ich zakończeniu uporządkowania 
i przekazania go Zamawiającemu przed odbiorem robót,

  - przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz  p. poż.,

  - sporządzenia dokumentacji powykonawczej oraz przekazania Zamawiającemu na dzień odbioru wymaganych prawem certyfikatów, atestów, aprobat technicznych, instrukcji, zaświadczenia o dopuszczeniu zastosowanych materiałów i urządzeń do stosowania w budownictwie oraz na każde żądanie inspektora nadzoru dostarczenia w/w dokumentów przed ich wbudowaniem.

  - współdziałania z Zamawiającym na etapie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,

  - informowania Zamawiającego o każdym zamiarze dokonania zmian formy prawnej prowadzenia działalności.

- Zamawiający zobowiązuje się do:

- protokolarnego wprowadzenia Wykonawcy na budowę w terminie do 7 dni kalendarzowych,

- protokólarnego przekazania materiałów, o których mowa ust. 1 pkt g,

- zapewnienia nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane (tj. Dz. U.                 z 2010 r., Nr 243, poz. 1623),

- w przypadku braku uwag - odbioru wykonanych robót, w tym robót częściowych, zanikowych i podlegających zakryciu,

- rozwiązywania problemów technicznych leżących po jego stronie.

§3

- Do koordynowania robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot umowy ze strony Wykonawcy               wyznacza się : ……………………………………………. (zgodnie z ofertą Wykonawcy)

- Jako koordynatora w zakresie obowiązków umownych ze strony Zamawiającego wyznacza się: ……………………………. (podany zostanie w umowie).

- Zamawiający ustanawia, zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane, Inspektorów nadzoru inwestorskiego, w osobach:

          - pana……………………………. (podany zostanie w umowie),

          - pana……………………………. (podany zostanie w umowie),

          - pana……………………………. (podany zostanie w umowie),

- Wykonawca powołuje kierownika budowy i kierowników robót osobach:

- pana…………………………… (zgodnie z ofertą Wykonawcy, posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń  do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowalanej nr ……… z dnia ……………..  wydane przez ………………..

- pana…………………………… (zgodnie z ofertą Wykonawcy) , posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wentylacyjnych i kanalizacyjny nr ……… z dnia ……………..  wydane przez ………………..

- pana…………………………… (zgodnie z ofertą Wykonawcy) , posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń  do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

nr ……… z dnia ……………..  wydane przez ………………..

- Wykonawca oświadcza, że osoby, o których mowa w ust. 4 wpisane zostały na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego, zgodnie z ustawą z 15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001r. nr 5 poz. 42 z późn. zm.) i dysponują aktualnymi zaświadczeniami.

- Osoby, o których mowa w ust. 3 i 4 zostaną wskazane w dzienniku budowy po okazaniu się w/w uprawnieniami budowlanym, a zmiana osób dopuszczalna będzie pod warunkiem okazania się wymaganymi w tym zakresie uprawnieniami budowlanymi. Zmiana ta nie będzie wymagała formy pisemnej – aneksu do umowy, wymagany będzie jedynie wpis do dziennika budowy.

§4 (jeżeli dotyczy)

- Wykonawca wykona przedmiot Umowy sam lub z wykorzystaniem Podwykonawcy……, który realizować będzie część zamówienia obejmującą…………………………(zgodnie z Ofertą Wykonawcy).

- Zamawiający w trakcie obowiązywania umowy dopuszcza, na pisemny wniosek Wykonawcy zmianę Podwykonawcy wskazanego w ust. 1. Wprowadzenie zmiany wymaga zawarcia przez Strony aneksu do umowy.

- Zamawiający nie dopuszcza zawierania umów Podwykonawców z dalszymi Podwykonawcami.

- W sytuacji, o której mowa w ust. 2, Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest wraz 
z wnioskiem przedstawić umowę regulującą współpracę z Podwykonawcą oraz dla Podwykonawcy:

      - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,

      - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

- w sytuacji, gdy Wykonawca polegał na zasobach Podwykonawcy w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu.

- Dokument, o którym mowa w ust. 4 lit. a) ma być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2.

- W przypadku, gdy Wykonawca zatrudni Podwykonawcę, zobowiązany jest dołączyć do            wystawionej faktury, obejmującej płatność za zakres opisany w ust. 1, dokument potwierdzający dokonanie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy za zrealizowaną przez niego część przedmiotu umowy.

- W przypadku braku dokumentu zapłaty, o którym mowa w ust. 6, Zamawiający uzna dzień dostarczenia brakującego dokumentu przez Wykonawcę za termin otrzymania faktury VAT.

§5

            - Wykonawca powiadomi Zamawiającego wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie (dopuszczalna droga faxowa) o terminie odbioru częściowego/końcowego nie później niż na 3 (trzy) dni robocze przed planowanym terminem odbioru. (nr faksu Zamawiający poda w umowie)

            - Zamawiający przystąpi do odbioru częściowego wykonanych elementów robót, a także robót zanikowych i ulegających zakryciu, w terminie do 2 dni roboczych, licząc od daty ich zgłoszenia przez Wykonawcę.

            - Do odbioru końcowego robót budowlanych Zamawiający przystąpi w terminie do 3 dni roboczych od powiadomienia przez Wykonawcę o zakończeniu robót oraz osiągnięciu gotowości do odbioru i usunięciu wszystkich wad i usterek ujawnionych w protokołach odbiorów częściowych.

            - Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania robót budowlanych opisanych w § 2 ust. 1           lit l) oraz dziennik budowy.

            - W czynnościach odbioru częściowego/końcowego robót uczestniczyć będą przedstawiciele Stron, o których mowa w § 3 ust. 1- 4 oraz przedstawiciele użytkownika powołani odrębną decyzją.

            - Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego/końcowego zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, to Zamawiający odmówi dokonania odbioru z winy Wykonawcy i może:

a. wyznaczyć termin, nie dłuższy niż wskazany w § 1 ust. 5, do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Fakt ujawnienia i usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości zostanie potwierdzony protokolarnie przez przedstawicieli stron, o których mowa w § 3 ust.3 i 4,

b.  w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości nienadających się do usunięcia:

b.1 jeżeli sposób wykonania robót budowlanych uniemożliwia użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań,

b.2 jeżeli sposób wykonania robót budowlanych umożliwia użytkowanie obiektu lecz jego wartość użytkowa odbiega od założonej w załączniku nr 1do umowy, Zamawiający może żądać obniżenia ceny, o której mowa w § 1 ust. 5 na zasadach ogólnych k.c.

            - Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia stwierdzonych wad/usterek w terminie wyznaczonym 
w protokole, o którym mowa w ust. 6 lit. a, przy czym termin przystąpienia do ich usunięcia nie przekroczy 3 dni roboczych licząc od daty jego podpisania przez przedstawicieli Stron.

            - Z czynności odbioru częściowego/końcowego robót Strony sporządzą częściowy/końcowy protokół odbioru robót, który podpisany przez Strony bez uwag stanowił będzie podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury/faktur, o których mowa w § 1 ust. 8 odpowiednio lit. a lub b.

§6

              - Wykonawca udziela:

                - rękojmi na roboty budowlane oraz zamontowane urządzenia będące przedmiotem umowy na okres .......  (min. 36 miesięcy),

                - gwarancji na roboty budowlane będące przedmiotem umowy na okres ......... (min. 36 miesięcy),

                - gwarancji na zamontowane urządzenia nie krótszej niż gwarancja producenta,

-  liczonych od daty podpisania bez uwag protokołu końcowego odbioru robót, o którym § 5 ust. 8.

- W okresie trwania rękojmi i gwarancji, o których mowa w ust. 1 lit. a i b  Zamawiający zastrzega sobie prawo zwoływania przeglądów okresowych wykonanych robót, każdorazowo zawiadamiając o powyższym Wykonawcę. Wszelkie informacje w tym zakresie przekazywane będą pisemnie  (dopuszczalna droga faksowa) na adres Wykonawcy ……………………………………………., nr tel………………………., faxu …………………… w dni robocze ( od poniedziałku do piątku).

- W przypadku nie stawienia się Wykonawcy, przeglądy okresowe dokonane zostaną przez przedstawicieli Zamawiającego, a ustalenia spisane w protokole z przeglądu będą wiążące dla Stron.

- W razie stwierdzenia w okresie gwarancji, o której mowa w ust. 1 lit. b i/lub c, wad w przedmiocie umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do ich usunięcia w terminie określonym w protokole usterek.

- Po drugiej naprawie tego samego urządzenia/ rodzaju robót budowlanych, jeżeli nadal występować będą wady, Wykonawca wymieni to urządzenie na nowe, wolne od wad, lub wykona ponownie wadliwie zrealizowane roboty, w terminie wskazanym w protokole usterek. Zapis ust. 1, ust. 6, ust. 7 i ust.8 stosuje się odpowiednio.

- W przypadku przekroczenia o 3 dni robocze terminu wyznaczonego w protokole, o którym mowa w             ust. 3 lub 4,  Zamawiający ma prawo do zlecenia zastępczego usunięcia wad/usterek innemu podmiotowi.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do obciążenia Wykonawcy kosztem usunięcia wad/usterek, o których mowa w ust. 6. Wykonawca ma obowiązek zwrotu w/w kosztów w terminie do 7 dni roboczych od daty doręczenia wezwania przez Zamawiającego.

- Zastępcze usunięcie wady przez podmiot trzeci nie spowoduje ograniczenia ani utraty rękojmi i gwarancji, o których mowa w ust.1 lit a i b.

§7

- Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania umowy, jeżeli Wykonawca:

- nie dostarczy Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 1 lit. a-b,

- przerwał wykonywanie robót na dłużej niż 10 dni roboczych, chyba że Zamawiający wyrazi na to zgodę,

- przekroczy o 10 dni roboczych termin zakończenia robót objętych niniejszą umową, o którym mowa                w § 1 ust. 5,

- jeżeli pomimo uprzedniego pisemnego zastrzeżenia w Dzienniku Budowy zgłoszonego przez przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawca będzie wykonywał roboty niezgodnie z warunkami umowy.

- nie dokona usunięcia wad lub usterek stwierdzonych w okresie realizacji przedmiotu umowy w terminie wskazanym w protokóle,

- Rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z przyczyn określonych w ust.1, skutkuje naliczeniem kary umownej w wysokości określonej w § 8 ust. 1 lit. a; zapisów § 8 ust. 1 lit c-d nie stosuje się.

- Rozwiązanie umowy następuje przez pisemne oświadczenie Zamawiającego.

- Pod pojęciem „rozwiązanie umowy” należy rozumieć wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy.

- W razie rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn wskazanych w ust.1 pkt b) - e), Wykonawca ma obowiązek natychmiastowego wstrzymania robót i zabezpieczenia tych robót oraz placu budowy.

- W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn wskazanych w ust. 5, Wykonawca jest zobowiązany w terminie 14 dni kalendarzowych od powiadomienia do:

- sporządzenia inwentaryzacji robót przy udziale Zamawiającego,

- przekazania terenu robót.

- W przypadku nie wywiązania się z zobowiązania opisanego w ust. 6, Zamawiający ma prawo sporządzić jednostronnie i na koszt Wykonawcy inwentaryzację robót, z określeniem ich rodzaju i wartości, oraz protokół przekazania terenu robót, zawiadamiając o tym na piśmie Wykonawcę.

- W razie rozwiązania umowy wykonane roboty, prace tymczasowe oraz materiały opłacone przez Zamawiającego stanowią własność Zamawiającego.

- W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 lit a Wykonawca zwróci w całości  Zamawiającemu materiały będące dostawą inwestorską (70 000 szt. cegły pełnej klasy 15 oraz 2250 szt cegły kratówki klasy 15),

- W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn wskazanych w ust.1 pkt b) - e),  podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie powiadomienie przez Zamawiającego o dokonaniu ostatecznego rozliczenia za wykonane prace, wskazującego kwotę do uregulowania z tytułu wynagrodzenia za rodzaje prac określonych w protokóle inwentaryzacji, z uwzględnieniem zapisów ust. 8 oraz § 1 ust. 5.

§ 8

1.   Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary:

a.    10%  kwoty, o której mowa w § 1 ust. 6, gdy Zamawiający rozwiąże umowę z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;

b.  10% kwoty, o której mowa w § 1 ust. 6, w przypadku rozwiązania umowy  przez Wykonawcę  na jakiejkolwiek podstawie prawnej z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego;

- 0,1% kwoty, o której mowa w § 1 ust. 6, za każdy dzień opóźnienia w dotrzymaniu terminu określonego w § 1 ust. 4;

- 0,02% kwoty, o której mowa w § 1 ust. 6, za każdy dzień opóźnienia w dotrzymaniu terminu 
określonego w § 5 ust. 7, § 6 ust. 4 lub 5;

2.  Zapłata kary umownej, o której mowa w ust. 1 lit. c lub lit. d, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania umowy.

3.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wartość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

4.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania kar umownych z wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT.

§9

            - Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy na pełny okres realizacji umowy, 
z uwzględnieniem okresu rękojmi, o którym mowa w § 6 ust.1 lit a,  w wysokości:………………….. zł.

- Zamawiający dokona zwrotu 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni, licząc od daty podpisania bez uwag końcowego protokołu odbioru robót, pozostawiając 30% kwoty jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi.

- Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po upływie terminu, o którym mowa w § 6 ust. 1 lit. a.

- W przypadku, gdy przedmiot umowy nie zostanie wykonany w terminie określonym w § 1 ust. 4, a zabezpieczenie zostało wniesione w innej formie niż w pieniądzu, najpóźniej na 7 dni roboczych licząc od dnia poprzedzającego upływ ważności zabezpieczenia Wykonawca zobowiązany będzie przedłużyć wniesione zabezpieczenie lub przedłożyć nowe zabezpieczenie na przedłużony okres realizacji z uwzględnieniem okresu rękojmi liczonego od daty podpisania końcowego protokołu odbioru robót chyba, że Zamawiający rozwiąże lub odstąpi od umowy.

§10

  - W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy, informując o tym fakcie Wykonawcę z 30 dniowym wyprzedzeniem.

  - Strony przewidują możliwość dokonania zmian w treści umowy w sytuacji,:

        - gdy nastąpi zmiana technologii wykonania robót lub urządzeń i materiałów używanych do ich wykonania, pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego, a zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego,

        - gdy nastąpi zmian stawki podatku VAT, który na dzień podpisania umowy wynosi …. %,

        - rezygnacji przez Zamawiającego w terminie do 5 m-cy od daty podpisania umowy, z realizacji części przedmiotu umowy o wartości nie przekraczającej 20% kwoty, o której mowa w § 1 ust. 6, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z realizacją przedmiotu umowy.

  - Zamawiający przewiduje możliwość (po wcześniejszej akceptacji) zawieszenia biegu terminu wykonania umowy wskazanego w § 1 ust. 5 w przypadku:

        - wystąpienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności : wstrzymanie robót przez Zamawiającego, konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej wynikającej konieczności dostosowania zakresu opracowań do powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

  - wystąpienia przeszkód o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. siły wyższej, klęski żywiołowe),

- na okres wystąpienia okoliczności bądź niezbędny do usunięcia przeszkód powodujących zawieszenie biegu terminu wykonania przedmiotu umowy. Po ww. okresach termin wykonania przedmiotu umowy ulegnie przedłużeniu o okres zawieszenia.

    - Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji umowy Strony rozstrzygać będą polubownie.

- W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane i Kodeksu cywilnego.

§ 11

Niniejsza umowa obowiązuje od dnia jej podpisania przez obie Strony.

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

§ 13

Integralną część umowy stanowią załączniki:

Załącznik nr 1:  dokumentacja projektowa wg. poniższego zestawienia ( forma elektroniczna):

### dokumentacja projektowa budowlano-wykonawczej (PB-W) branży budowlanej:

### PB-W – architektura budynek KP,,

    - PB-W – konstrukcja budynek KP,

    - PB-W – wiata i garaż,

    - PB-W – drogi,

    - PB-W ogrodzenie,

    - PBW- maszt antenowy,

    - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót,

### 1.2   dokumentacja projektowa budowlano-wykonawczej (PB-W) branży elektrycznej:

1.2.1    PB-W – instalacje zewnętrzne,

1.2.2    PB-W – instalacje wewnętrzne budynek KP,

1.2.3    PB-W -  instalacje wewnętrzne budynki garażu i wiaty,

1.2.4    Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót,

### 1.3   dokumentacja projektowa budowlano-wykonawczej (PB-W) branży sanitarnej:

### 1.3.1    PB-W – kotłownia,

1.3.2    PB-W – instalacji gazu,

1.3.3  PB-W- instalacji wod-kan.,

1.3.4  PB-W – przyłączy wod- kan.,

1.3.5  PB-W - instalacji  grzewczych,

1.3.6   PB-W -  wentylacji i klimatyzacji

1.3.7   Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót,

Załącznik nr 2 - Zestawienia urządzeń i materiałów planowanych do wbudowania,

Załącznik nr 3  - Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego.

ZAMAWIAJĄCY									WYKONAWCA

Wzór - Załącznik nr 2 do SIWZ

# OFERTA WYKONAWCY

Pełna nazwa Wykonawcy: _________________________________________________________________

Adres __________________________________________________________________________________

Nr telefonu i faks______________________________________________e-mail______________________

Nr KRS/ wpisu do ewidencji działalności gospodarczej___________________________________________

Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania umowy_____________________________

Do

Komendy Stołecznej Policji

Wydział Zamówień Publicznych

ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa

Nawiązując do ogłoszenia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowę Komisariatu Policji w Jabłonnej przy ul. Modlińskiej 102B” WZP – 3125/11/119/N”.

    - Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w Rozdz. II SIWZ

za cenę ryczałtową *…. …………..................................……brutto w PLN,

(słownie: …………………………...................................................................... brutto w PLN);

w tym stawka podatku VAT ….. %

1.  	Przedmiot zamówienia zrealizowany zostanie w terminie 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

2. 	Będziemy odpowiadać z tytułu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia przez okres ………………..** miesięcy (min. 36 miesięcy.) licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót.

3.	Udzielamy gwarancji na przedmiot zamówienia na okres: .......................** miesięcy (min. 36 miesięcy) a na zamontowane urządzenia gwarancji nie krótszej niż gwarancja producenta licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót.

II.  Oświadczamy, że:

- Zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w SIWZ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.

- Zawarte w Rozdziale XVIII SIWZ - Ogólne warunki umowy, zostały przez nas zaakceptowane i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach tam określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Uważamy się za związanych niniejsza ofertą na czas wskazany w  SIWZ tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej 
z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę na numer faksu ………………………………                    W przypadku braku możliwości przekazania korespondencji, Zamawiający ma prawo uznać, iż powzięliśmy wiadomość o okolicznościach opisanych w tej korespondencji w dniu zamieszczenia jej treści na stronie internetowej Zamawiającego.

- Będziemy niezwłocznie potwierdzać fakt otrzymania wszelkiej korespondencji od  Zamawiającego na nr faksu wskazany w pkt 6 Rozdz. I SIWZ. W przypadku braku potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji, Zamawiający ma prawo uznać, że korespondencja została skutecznie przekazana.

- Reklamacje należy składać w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godz. 800 - 1600 pod numerem telefonu ……………… faksu ………………….. adres:..............................................................................  .

- Ustanawiamy:

a.  koordynatora budowy w osobie …………………………………..

b.  kierownika budowy w osobie …………………………., nr uprawnień.......................................................... nr tel./fax ……………………...,

c.	kierownika robót branży sanitarnej w osobie ……………………...............................................…………., nr uprawnień............................................  nr tel/fax……........……….....,

d.	kierownika robót branży elektrycznej w osobie ………....................................................................…......., nr uprawnień............................................  nr tel/fax……........………..... ,

III. Informujemy, że:

1.  Roboty budowlane zrealizowane będą własnymi siłami/z pomocą Podwykonawcy*** który realizować będzie część zamówienia obejmującą: ………………………………...……………..…………………

DATA                                                               PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

.......................................                                          ..............................................................

*     z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, cena ryczałtowa obejmująca realizację całego zakresu robót budowlanych,

**   wypełnić, w przypadku nie wypełnienia  informacji, Zamawiający przyjmie minimalny okres  (podane w nawiasie).

***  w przypadku nieokreślenia lub nie uzupełnienia informacji o Podwykonawcy, Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie własnymi siłami

Wzór - Załącznik nr 3 do SIWZ

# (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

# OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowę Komisariatu Policji w Jabłonnej przy ul. Modlińskiej 102B” WZP – 3125/11/119/N”.

ja ………………………………………………………………………………………………….…….…….…..

…………………………………………………………………………………………………….………………

(imię i nazwisko)

ja…………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..……………...

(imię i nazwisko)

reprezentując	firmę ………………………………………………………………………………..………..........................................

(nazwa firmy)

…………………………………………………………………………………………..……………..….………

jako  wpisany(-ni) w rejestrze lub upoważniony(-ni) na piśmie …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................................................................

oświadczam (my)* w imieniu reprezentowanej przeze mnie (przez nas)* firmy, że:

1.  spełniam(-my)* warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy,

2.  nie podlegam(-my)* wykluczeniu z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy.

Data ………………………………….

Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy:

………………………………………

………………………………………

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

………………………………………………

_______________________

* niepotrzebne skreślić

Wzór -  Załącznik nr  4 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCEGO SIĘ 
O PRZYZNANIE ZAMÓWIENIA

My niżej podpisani reprezentujący Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o przyznanie zamówienia na: „Budowę Komisariatu Policji w Jabłonnej przy ul. Modlińskiej 102B” WZP – 3125/11/119/N”.

      - Będziemy solidarnie odpowiadać za realizację zamówienia.

      - Ustanawiamy ____________________________, jako pełnomocnika do reprezentowania nas 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w zakresie określonym w pełnomocnictwie załączonym do oferty.

      - Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 Ustawy.

| Nazwa firmy | Imię i nazwisko osoby upoważnionej do złożenia oświadczenia | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| (………………) | (………………) | (………………) | (………………) |
| (………………) | (………………) | (………………) | (………………) |
| (………………) | (………………) | (………………) | (………………) |

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

………………………………………………

Wzór - Załącznik nr 5 do SIWZ

# (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

# OŚWIADCZENIE WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCEGO  SIĘ 
O PRZYZNANIE ZAMÓWIENIA

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę Komisariatu Policji w Jabłonnej przy ul. Modlińskiej 102B” WZP – 3125/11/119/N”.

ja ………………………………………………………………………...…………………….…….…

…………………………………………………………………………………………………….……

(imię i nazwisko)

reprezentując	firmę ………………………………………………………………………………………..………..................

(nazwa firmy)

jako  wpisany w rejestrze lub upoważniony na piśmie ……………………………………………………………………………………………………………

oświadczam w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy, że nie podlegam wykluczeniu z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy.

Data ………………………………….

Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy:

………………………………………

………………………………………

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

………………………………………………

Wzór- Załącznik nr 6 do SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

| LP. | ZLECAJĄCY (nazwa, adres) | Miejsce wykonania robót | Rodzaj i zakres robót objętych umową | Wartość wykonanych robót w PLN (brutto) | Data rozpoczęcia /zakończenia | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |

Do Wykazu załączam dokumenty potwierdzające, że wskazane w wierszu nr 1 -…… roboty budowlane wykonane zostały zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

DATA:                                                                       PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY:

__________________________                                     ____________________________________

Wzór - załącznik nr 7 do SIWZ

…...................................................................

# (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

WYKAZ OSÓB

KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

| lp | IMIĘ I NAZWISKO | Kwalifikacje zawodowe (podać należy Nr uprawnień budowlanych, datę ich wydania, nazwę organu wydającego) | Doświadczenie (w kierowaniu robotami budowlanymi) | Wykształcenie | Zakres planowanych do wykonywania czynności w realizacji zamówienia | Podstawa dysponowania osobami |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| posiadających uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi do w specjalności konstrukcyjno - budowlanej |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| posiadających uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wentylacyjnych i kanalizacyjnych, |
| posiadających uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych |

I. Oświadczam, że osoby wymienione w wierszach nr 1- ….. posiadają podane przeze mnie w kolumnie 3 Wykazu, uprawnienia budowlane potwierdzające przygotowanie do pełnienia samodzielnie funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr. 156 poz. 1118 z późn zmianami) , a także wpisani zostali na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego, zgodnie z ustawą z 15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r nr 5 poz. 42 z późn. zmianami) i dysponują aktualnymi zaświadczeniami / osoby wskazane w wykazie posiadają uprawnienia zgodnie z ustawą z dnia 17 kwietnia 2008 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 roku,  nr 63 poz.394)*.

Zobowiązuję się, na żądanie Zamawiającego do udostępnienia kopii w/w dokumentów.

DATA:                                                                    PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY:

_____________________                                     ___________________________________

* niepotrzebne skreślić

Wzór - Załącznik nr 8 do SIWZ

Zobowiązanie innego podmiotu o oddaniu do dyspozycji Wykonawcy zasobu

w zakresie wiedzy i doświadczenia

Ja/My ..............................................................................................................................................................

(nazwa Podmiotu)

zobowiązujemy się do oddania do dyspozycji ...........................................................................................

(nazwa Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia)

niezbędnych zasobów w zakresie wiedzy i doświadczenia poprzez udział w realizacji zamówienia 
w charakterze Podwykonawcy/w innej formie*: ...........................................................................................

(określić formę korzystania z zasobów innego podmiotu)

DATA                                                                        PODPIS I PIECZĘĆ PODMIOTU

.......................................                                          ..............................................................

___________________________

* niepotrzebne skreślić

Wzór - Załącznik nr 8a do SIWZ

Zobowiązanie innego podmiotu o oddaniu do dyspozycji Wykonawcy zasobu

w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia

Ja/My ...............................................................................................................................................................

(nazwa Podmiotu)

zobowiązujemy się do oddania do dyspozycji niżej wymienionych osób zdolnych do wykonania zamówienia na okres korzystania z nich przy realizacji przedmiotowego postępowania:

1. ..................................................................................   ......................................................................

(imię i nazwisko)                                                                                                                     (pełniona funkcja)

2. ..................................................................................  ......................................................................

(imię i nazwisko)                                                                                                                        (pełniona funkcja)

3. ..................................................................................   ......................................................................

(imię i nazwisko)                                                                                                                           (pełniona funkcja)

4. .................................................................................        ....................................................................

(imię i nazwisko)                                                                                                                             (pełniona funkcja)

DATA                                                                        PODPIS I PIECZĘĆ PODMIOTU

.......................................                                          ..............................................................